Администрация

муниципального образования

 Светлый сельсовет

 Сакмарского района

 Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 07.04.2015 № 55 - п

 п. Светлый

Об утверждении «Адресной программы

по улучшению дорожного движения на УДС администрации МО Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области и участках улично-дорожной сети, прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям»

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности и улучшения технического состояния дорожной сети, выполнения работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог общего пользования администрация муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить «Адресную программу по улучшению дорожного движения на УДС администрации МО Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области и участках улично-дорожной сети, прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям» (Прилагается)

2. Контроль за выполнением муниципальной программы оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Светлого сельсовета С.И. Жуков

Разослано: в дело, прокуратуру, в администрацию района.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования Светлый сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

С.И. Жуков

от 07. 04.2015 г № 55-п

**«Адресная программа по улучшению дорожного движения на УДС администрации МО Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области и участках улично-дорожной сети, прилегающих к дошкольным и школьным учреждениям»**

**1. п. Светлый ул. Мира 4, МБОУ Светлинская СОШ**

1. Нанесение разметки «Зебра» (бело-желтый контур).

Период реализации мероприятия: май 2015 г.

2. Освещение территории, прилегающей к разметке «Зебра»

Период реализации мероприятия: июнь 2015 г.

3. Планировка прилегающей территории к школе (для комфортного передвижения пешеходов)

Период реализации мероприятия: июнь 2015 г.

4. Профилирование обочин

Период реализации мероприятия: май - июнь 2015 г.

Главный государственный

инспектор безопасности

дорожного движения

по Сакмарскому району А.В. Тушканов