Администрация

муниципального образования

Светлый сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2022 № 2-п

п. Светлый

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 27.06.2019 № 55-п (с изменениями

от 23.06.2020 № 43-п, от 02.09.2020 № 66-п, от

10.12.2020 № 85-п, от 25.05.2021 г. № 48-п )

В целях исполнения Закона Оренбургской области от 12 сентября 2013 года № 1762/539-V-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области»:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 27.06.2019 № 55-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы» следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО Светлый сельсовет Н.И. Бочкарев

Разослано: в дело, администрацию района, прокуратуру, Некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Светлый сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

от 12.01.2022 г. № 2-п

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Светлый сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

от 27.06.2019 г. № 55-п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы

1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы (далее – краткосрочный план) включены многоквартирные дома муниципального образования Светлый сельсовет.

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2020–2022 годы. В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ ранее срока, установленного краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля, работ по оценке соответствия лифтов требованиям [технического регламента](garantF1://12091134.1000) Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного [решением](garantF1://12091134.0) Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», после завершения работ по замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах.

В результате реализации краткосрочного плана в 2020 году проведены:

проектные работы в 5 многоквартирных домах;

В результате реализации краткосрочного плана в 2021 году проведены:

проектные работы в 2 многоквартирных домах;

В результате реализации краткосрочного плана в 2022 году будут проведены:

проектные работы в 2 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 5 многоквартирных домах общей площадью 2 369,50 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 88 человек.

4. Общий объем финансирования краткосрочного плана – 8 666 646,00 рубля, в том числе:

средства собственников помещений в многоквартирных домах –

8 666 646,00 рубля.

5. Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.